CAHIER DE TEST ET RECETTE – CIPREL CANTINE VERSION 2

POUR LE COMPTE DE

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Version | Date | Document | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/12/21 | Création | FUTURAFRIC |
| 1.1 | 10/02/22 | Mise à jour | FUTURAFRIC |
| 1.2 | 26/12/23 | Mise à jour | FUTURAFRIC |
| 1.3 | 29/02/24 | Mise à jour | FUTURAFRIC |
| 1.4 | 27/03/24 | Mise à Jour | FUTURAFRIC |
| 1.5 | 25/04/2024 | Mise à Jour | FUTURAFRIC |
| 1.6 | 14/01/26 | Mise à jour | FUTURAFRIC |

TABLE DES MATIERES

RÉCAP PROJET	4

Besoins exprimés	4

Solution proposée	4

Comptes	4

RECETTE PROJET	5

Objectifs	5

Portée	5

Acteurs et leurs privilèges	5

MODULE 1 : AUTHENTIFICATION	9

Test fonctionnel : Accessibilité	9

Test fonctionnel : Contrôle d’accès	10

MODULE 2 : GESTION DES COMPTES	13

Test fonctionnel : CRUD utilisateur – créer, modifier, lister, consulter, désactiver, supprimer	13

MODULE 3 : RECHARGEMENT ET FACTURATION	17

Test fonctionnel de rechargement et facturation via l’application mobile.	17

Test fonctionnel de rechargement et facturation via l’application web.	20

MODULE 4 : GESTION DES MENUS	23

Test fonctionnel : CRUD menu – créer, modifier, consulter, supprimer	23

MODULE 5 : GESTION DES COMMANDES	27

Test fonctionnel : CRUD commande – créer, modifier, lister, consulter, Supprimer	27

Test fonctionnel : Validation de commande	31

MODULE 6 : REPORTING	34

Test fonctionnel : Reporting	34

Test fonctionnel : Paramétrage du système	37

# RÉCAP PROJET

## Besoins exprimés

- Création d’un type d’utilisateur appartenant à une famille nommé Famille B

- Création d’un nouveau menu comprenant un seul plat appelé Menu B

- Création d’un profil Admin Technique et Top manager

- Gestion des commandes Jour et nuit

- Afficher une notification de quota critique à l’utilisateur

- Reporting macroscopique

## Solution proposée

Plateforme de gestion de la Cantine de CIPREL version 2

## Comptes

| Comptes | Description | Entreprise |
| --- | --- | --- |
| Administrateur Fonctionnel | Super admin de la plateforme | CIPREL |
| Administrateur Ressources Humaines | Administrateur des ressources humaines | CIPREL |
| Administrateur Cantine | Responsable de la cantine | CIPREL |
| Opérateur Cantine | Agent de la cantine | CIPREL |
| Administrateur Technique | Administrateur technique | CIPREL |
| Utilisateurs | Collaborateurs ayant droit à la cantine | CIPREL / PRESTATAIRES |
| Top Manager | Le profil de la direction | CIPREL |

# RECETTE PROJET

## Objectifs

Ce document présente la procédure à utiliser pour valider et recetter l’application CIPREL CANTINE Version 2. Il décrit, de manière détaillée, pas à pas, un ensemble de scénarios de tests regroupés par exigences. Il sert de support aux superviseurs pour évaluer si le produit répond à leurs attentes.

## Portée

Le plan de recette est destiné à l’équipe de la CIPREL (superviseur, responsable de projet).

## Acteurs et leurs privilèges

| Type de compte | Privilèges |
| --- | --- |
| Admin Fonctionnel | Acteur (Admin fonctionnel) capable de : - Consulter un menu - Commander un plat - Modifier une commande - Récupérer un plat - Modifier l’heure de récupération d’un plat (commande jour/ soir) - Annuler la commande dans le système - Avoir et exporter le point de l’ensemble des commandes journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles - Création de mode de facturation (Cash, Subvention, Post-Paid). - Gestion des utilisateurs (Création, modification, désactivation, suppression des comptes, réinitialisation de mot de passe, export des données ou quota) dans le système - Gestion des suggestions du système - Paramétrages des départements, sociétés, types et catégories d’utilisateurs - Tableau de bord (affiche les collaborateurs et les visiteurs enrôlés, affiche commande du jour et quotas petit déjeuner et déjeuner restants) |
| Admin Technique | Acteur (Admin technique) capable de : - Consulter un menu - Commander un plat - Modifier une commande - Récupérer un plat - Modifier l’heure de récupération d’un plat (commande jour/ soir) - Annuler la commande dans le système - Avoir le point de l’ensemble des commandes journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles - Création de mode de facturation (Cash, Subvention, Post-Paid). - Gestion des utilisateurs (Création, consultation, désactivation, suppression des comptes, export des données ou quota) dans le système - Gestion des suggestions du système - Paramétrages des départements, sociétés, types et catégories d’utilisateurs - Activités (Historique de toutes les activités effectuées dans le système) - Gestion des rôles et permissions - Tableau de bord (affiche les collaborateurs et les visiteurs enrôlés, affiche commande du jour et quotas petit déjeuner et déjeuner restants) |
| Admin RH | Acteur (Administrateur ressources humaines) capable de : - Consulter les menus A et B - Commander un plat - Modifier une commande - Récupérer un plat - Modifier l’heure de récupération d’un plat (commande jour/ soir) - Passer une commande dans le système pour un autre collaborateur. - Annuler une commande dans le système - Consulter son quota de repas disponible pour le jour/mois - Consulter les plats commandés et consommés - Avoir et exporter le point de l’ensemble des commandes journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles - Création et Affectation de mode de facturation (Cash, Subvention, Post-Paid) - Gestion des utilisateurs (Création, consultation, export des données ou quota) dans le système - Gestion des cartes (Recharger, lister, attribuer carte temporaire). - Tableau de bord (affiche les collaborateurs et les visiteurs enrôlés, affiche commande du jour et quotas petit déjeuner et déjeuner restants, affiche commandes totales journalières, affiche nombres totales des suggestions utilisateurs) |
| Admin Cantine | Acteur (Responsable Cantine) capable de : - Passer une commande dans le système pour un autre collaborateur. - Faire valider les commandes. - Créer et Modifier les plats et les menus A et B - Suivi des commandes en temps réel - Avoir et exporter le point de l’ensemble des commandes journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles - Tableau de bord (Affiche les commandes journalières totales, le nombre total de commandes jour et soir, le nombre de plats commandés par menu A ou B, le nombre de commandes consommés ou non) |
| Opérateur Cantine | Acteur (agent cantine) capable de : - Passer une commande dans le système pour un autre collaborateur. - Faire valider les commandes (Petit déjeuner / déjeuner) |
| Utilisateurs | Acteur ayant droit à la cantine, capable de : - Consulter un menu - Commander un plat - Récupérer un plat - Modifier l’heure de récupération d’un plat (commande jour/ soir) - Annuler une commande dans le système - Consulter son quota de repas disponible pour le jour/mois - Consulter les plats commandés et consommés - Création et modification des suggestions - Tableau de bord (Statut commande journalière, statut plat consommation quotidienne) - Les utilisateurs de la famille B n’ont pas accès à la plateforme Web et ne sont capables que de récupérer un plat. - Les utilisateurs de type Gendarme peuvent commander et récupérer deux plats |
| Top Manager | Acteur capable de : - Consulter les menus A et B - Avoir le point de l’ensemble des commandes journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles - Gestion des suggestions du système - Reporting Macroscopique (Visualisation, Export simplifié de la totalité des commandes, Filtres par Famille, par type de collaborateur et par date) - Tableau de bord (Affiche les Agents enrôlés, affiche les consommations totales, récap de la journée, rapport vue statistique) |

# MODULE 1 : AUTHENTIFICATION

## Test fonctionnel : Accessibilité

| ID | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC |  |  |  |  |
| ACC-1 | Saisir l'adresse de l'application dans la barre d'adresse du navigateur | URL | La page de connexion s'affiche à l'écran | Ok |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

## Test fonctionnel : Contrôle d’accès

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | Connexion |  |  |  |
| C-1 |  | Saisir dans le formulaire de connexion Login : admin@gmail.com Mot de passe : 1234P@ss Valider le formulaire | Login Mot de passe | Un message d’erreur s'affiche | Ok |
| C-2 |  | Saisir dans le formulaire de connexion l’identifiant/ matricule numérique ou alphanumérique Login : PO001 Mot de passe : password Valider le formulaire | Login Mot de passe | Le tableau de bord de l’administrateur fonctionnel s’affiche. | Ok |
| C-3 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel et créer un compte utilisateur. Par défaut, L’utilisateur recevra un mail avec un lien pour créer son mot de passe. Si la case “utilisateur Famille B” est cochée, l’utilisateur ne reçoit pas de mail | Saisir dans le formulaire de connexion le matricule et le mot de passe | Login et mot de passe | Le tableau de bord de l’utilisateur s’affiche (état commande du jour, Quotas disponibles) |  |
| C-4 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel dans une fenêtre du navigateur et dans un autre se connecter en tant qu'utilisateur | L'admin désactive le compte de l’utilisateur et actualise sa page |  | L'utilisateur est déconnecté automatiquement |  |
| C-5 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel et désactiver un utilisateur. L’utilisateur veut se connecter | Saisir dans le formulaire de connexion Login : identifiant/matriculetilisateur Mot de passe : motdepasseutilisateur Valider le formulaire. | Matricule Mot de passe | Un message affichant que le compte de l’utilisateur a été désactiver s’affiche. |  |
| C-6 | Se connecter à un nouveau compte crée. |  |  | Un message popup stipulant que l’utilisateur ne dispose pas de carte associée à son compte s’affiche. Il ne peut passer de commande. |  |
| D |  | Déconnexion |  |  |  |
| D-1 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans la barre latérale à droite, Cliquez sur le nom de l’utilisateur puis sur Se déconnecter. |  |  | L’utilisateur est déconnecté. |  |
| D-2 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, rester plus de 5 min sans naviguer dans l’application |  |  | Un seuil d’inactivité a été défini sur 5 min. Une vérification est effectuée si la dernière minute de temps passé sur l’application est supérieure au seuil, l’admin est déconnecté au rafraichissement de la session. |  |
| D-3 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur |  |  | L’utilisateur est déconnecté de toutes les sessions quel que soient les navigateurs sur lesquels il était connecté. Il a obligation de se reconnecter avec son nouveau mot de passe. |  |
| MPO |  | Mot de passe oublié |  |  |  |
| MPO-1 | L’utilisateur a oublié son mot de passe et il veut se connecter. | Se rendre chez l’admin fonctionnel et demander la réinitialisation du mot de passe. (Voir Réinitialisation de mot de passe (RMP)) |  | L’admin fonctionnel communique le mot de passe réinitialisé à l’utilisateur qui a l’obligation de le changer avant toute utilisation de la plateforme. |  |
| RMP |  | Réinitialisation de mot de passe |  |  |  |
| RMP-1 | L’admin fonctionnel veut réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur | Dans les menus utilisateurs, cliquez sur le bouton réinitialiser mot de passe. Un pop-up s’affiche signifiant que l’utilisateur recevra le lien de réinitialisation par mail. Cliquer sur Envoyer le lien |  | L’utilisateur clique sur le lien de réinitialisation reçu et réinitialise son mot de passe. Il se connecte avec le nouveau mot de passe. |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

# MODULE 2 : GESTION DES COMPTES

## Test fonctionnel : CRUD utilisateur – créer, modifier, lister, consulter, désactiver, supprimer

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU |  | Création d’un utilisateur |  |  |  |
| CU-1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel, dans le menu Utilisateurs, cliquer sur Ajouter un utilisateur | Remplir tous les champs du formulaire et Cliquer sur Enregistrer. |  | La liste de tous les Utilisateurs s'affiche. L'utilisateur a été créé avec Succès. |  |
| CU-2 |  | Ne pas remplir les Champs du formulaire et Cliquer sur Enregistrer |  | Un message avec les champs requis (en rouge) s'affiche. |  |
| CU-3 |  | Remplir le formulaire en saisissant un matricule /Identifiant déjà utilisé et Cliquer sur Enregistrer. |  | Un message d'erreur s'affiche stipulant que le matricule/identifiant a déjà été utilisé. |  |
| CU-4 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel, dans le menu Utilisateurs, cliquer sur Ajouter un utilisateur. Dans type de collaborateurs, sélectionner invité, stagiaire ou agent non Ciprel. | Le matricule est créé automatiquement, remplir les autres champs et Cliquer sur Enregistrer. |  | La liste de tous les Utilisateurs s'affiche. L'utilisateur a été créé avec Succès. |  |
| MU |  | Modification d’un utilisateur |  |  |  |
| MU-1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel, dans le menu Utilisateur, sélectionner l’utilisateur à modifier et cliquer sur le bouton Modifier. | Le formulaire de modification s’affiche avec les informations pour la modification. |  | Si l’utilisateur a un quota déjeuner et petit déjeuner qui n’est pas épuisé, le type de collaborateur et la catégorie professionnelle restent grisés et ne peuvent être modifiés. Sinon toutes les informations concernant l’utilisateur peuvent être modifiées. Un message affiche que les informations de l’utilisateur ont été modifié avec succès. NB : La modification peut s’effectuer sur des comptes aussi bien actifs qu’inactifs. |  |
| LCU |  | Listage des comptes utilisateurs |  |  |  |
| LCU-1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel, Cliquez sur le menu Utilisateurs. |  |  | Un tableau présentant tous les comptes crées sur la plateforme s’affiche avec les actions suivantes : Consulter, modifier, désactiver, réinitialiser le mot de passe, Droit au petit déjeuner ou non, et supprimer un utilisateur. |  |
| LCU-2 |  | Manipuler les filtres, rechercher des noms aussi. |  | Les résultats recherchés s’ils existent s’affichent. |  |
| LCU-3 | Se connecter au compte de l'administrateur RH, Cliquez sur le menu Utilisateurs. |  |  | Un tableau présentant tous les comptes crées sur la plateforme s’affiche avec les actions suivantes : Consulter, recharger la carte, Droit au petit déjeuner ou non ; en fonction de chaque utilisateur. |  |
| LCU-4 |  | Manipuler les filtres, rechercher des noms et des matricules aussi. |  | Les résultats recherchés s’ils existent s’affichent. |  |
| CICU |  | Consultation des informations de son compte utilisateur |  |  |  |
| CICU-1 | Se connecter avec un compte utilisateur, dans la barre latérale à droite, Cliquez sur le nom de l’utilisateur puis sur Profil. |  |  | Les informations du profil s’affichent et la possibilité de modifier le mot de passe s’offre à l’utilisateur. |  |
| DU |  | Désactivation d'un utilisateur |  |  |  |
| DU -1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel dans le menu Utilisateurs, sélectionner l’utilisateur à désactiver. | Cliquer sur le bouton Désactiver. |  | Un message de confirmation de désactivation s'affiche et s'il est validé l'utilisateur est désactivé du système. Son statut passe à Désactivé. |  |
| DU-2 |  | Cliquer sur le bouton Activer. |  | Un message de confirmation de restauration s'affiche et s'il est validé l'utilisateur est rétabli dans le système. Son statut passe à Actif. |  |
| SU |  | Suppression d’un utilisateur |  |  |  |
| SU-1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel dans le menu Utilisateurs, sélectionner l’utilisateur à supprimer. | Cliquer sur le bouton Supprimer. |  | Un message de confirmation de suppression s'affiche et s'il est validé l'utilisateur est supprimé du système. NB : Lorsque l’utilisateur a été supprimé la carte qui lui était affectée peut être réaffectée à un autre utilisateur qui n’a pas de carte. |  |
| SU-2 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel dans le menu Utilisateurs, sélectionner un utilisateur qui a effectué une commande pour le jour en cours, puis le supprimer. |  |  | L’administrateur fonctionnel constate que les commandes du jours en cours de l’utilisateur qui a été supprimés sont supprimées. NB : Les anciennes commandes de l’utilisateur s’affichent toujours dans le reporting. |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

# MODULE 3 : RECHARGEMENT ET FACTURATION (A tester)

## Test fonctionnel de rechargement et facturation via l’application mobile.

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC |  | Association compte-carte |  |  |  |
| ACC-1 | Se connecter au compte de l'administrateur Rh sur l’application mobile. | Cliquer sur Associer une carte Sélectionner l’option carte primaire, puis cliquer sur “Sélectionner un employé sans carte primaire” |  | La liste de tous les utilisateurs sans carte primaire s’affiche |  |
| ACC-2 | Se connecter à l’application mobile avec le compte de l’admin Rh. Cliquez sur Associer une carte | Cliquez sur Carte primaire Ensuite rechercher le nom de l’utilisateur à associer parmi la liste des utilisateurs sans carte primaire et le sélectionner, puis Badger la carte |  | Si l’utilisateur n’a pas de carte associée à son compte, la carte est enregistrée à son nom et l’admin Rh peut lui attribuer un quota déjeuner ou petit déjeuner. Une fois l’opération est effectuée, l’utilisateur peut utiliser sa carte pour récupérer ses repas à la cantine. |  |
| ACC-3 | Se connecter au compte de l'administrateur Rh sur l’application mobile, puis cliquer sur “Associer une carte” | Sélectionner l’option Carte temporaire, puis cliquer sur le bouton “Sélectionner un employé avec carte” |  | La liste de tous les utilisateurs avec une carte primaire s’affiche |  |
| ACC-4 |  | Rechercher le nom de l’utilisateur à associer et le sélectionner puis badger la carte pour lui attribuer une carte temporaire. |  | Si l’utilisateur n’a pas de carte primaire associée à son compte, il est impossible de lui associer de carte temporaire quand l’admin Rh clique sur son nom. Sinon une carte temporaire d’un délai variable lui est assignée. Elle est désactivée automatiquement à expiration du délai et la carte courante de l’utilisateur est activée. Si la carte temporaire scannée existe déjà dans le système, une notification le stipule à l’admin Rh. |  |
| ACC-5 |  | Rechercher le nom d’un l’utilisateur qui a une carte temporaire en cours pour lui associer une nouvelle carte. Scanner la carte et Sélectionner l’utilisateur. |  | Un message stipulant que l’utilisateur a une carte temporaire en cours s’affiche. Aucune carte normale ou temporaire ne peut lui être associée tant que le délai de la carte temporaire n’est pas expiré. |  |
| RF |  | Rechargement et facturation |  |  |  |
| RF-1 | Se connecter à l’application avec le compte de l’admin Rh. Dans l’onglet Cartes, rechercher une carte, et cliquez sur Recharger la carte | Rechercher l’identifiant de la carte à recharger et la sélectionner. |  | Si le quota de l’utilisateur est à 0, il peut être recharger à plus de 25 pour le petit déjeuner et à 25 pour le déjeuner ; NB : si le quota est compris entre 1 et 3 (quota) lors du rechargement, l’ancien quota et le nouveau quota seront cumulé ; l’admin Rh a la possibilité d’augmenter les quotas jusqu’à la limite indiqué (366 pour le petit déjeuner et 25 pour le déjeuner) mais il n’a pas la possibilité de retirer des quotas. |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

## Test fonctionnel de rechargement et facturation via l’application web.

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC |  | Rechargement compte utilisateur |  |  |  |
| RC-1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel, créer le compte de l’admin Rh s’il n’existe pas et se connecter. Dans le menu Utilisateurs, rechercher le nom d’un utilisateur dont la carte RFID n’a pas été associée à son compte. | Sur la liste des utilisateurs, rechercher l’utilisateur dont vous voulez recharger la carte le bouton Recharger est grisé. Cliquer sur le bouton Consulter |  | Le profil de l’utilisateur s’affiche et le quota petit déjeuner et déjeuner est à 0, il n’y a pas de numéro de carte ni de mode de paiement associé. |  |
| RC-2 | Se connecter au compte de l'administrateur Rh. Dans le menu Utilisateurs, rechercher le nom d’un utilisateur dont la carte RFID a déjà été associé à son compte | Sur la liste des utilisateurs, rechercher l’utilisateur dont vous voulez recharger la carte le bouton Recharger s’affichera. |  | Si le quota de l’utilisateur est inférieur ou égal à 3, un quota petit déjeuner compris entre 1 et 366 ou un quota déjeuner compris entre 1 et 25 peut lui être attribué. Son mode de paiement peut aussi être modifié. Un message stipulant que le rechargement a été effectué avec succès s’affiche. Sinon, les informations concernant le rechargement de quota et le changement de mode de paiement sont grisés, aucune action ne peut être effectuée. |  |
|  | NB : La consultation et la recharge d’une carte RC-1 et RC-2 peuvent être aussi effectuées par le profil Admin Fonctionnel La consultation et la recharge d’une carte peut se faire aussi dans l’onglet Cartes |  |  |  |  |
| MC |  | Manipuler une carte |  |  |  |
| MC-1 | Se connecter au compte de l'administrateur Rh. Dans le menu Cartes, saisir l’identifiant de la carte à supprimer. La carte correspondante si elle existe dans le système s’affiche. | Cliquer sur le bouton Supprimer la carte |  | La carte de l’utilisateur et l’historique de la carte sont supprimés. |  |
| MC-2 | Se connecter au compte de l'administrateur Rh. Dans le menu Cartes, rechercher l’Identifiant d’une carte dont le propriétaire possède une carte temporaire | Cliquer sur le bouton Restaurer la carte primaire |  | La carte primaire est restaurée avec les quotas à jour avant la fin de la période de la carte temporaire. L’utilisateur peut réutiliser sa carte primaire. |  |
|  | NB : La Suppression et Restauration d’une carte MC-1 et MC-2 peuvent être aussi effectuées par le profil Admin Fonctionnel |  |  |  |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

# MODULE 4 : GESTION DES MENUS

## Test fonctionnel : CRUD menu – créer, modifier, consulter, supprimer

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM |  | Création d’un menu |  |  |  |
| CM-1 | Se connecter au compte de l'administrateur cantine, dans le menu Plats, cliquer sur Ajouter un plat. | Renseigner le formulaire de création de plats et Cliquer sur Enregistrer. |  | La liste de tous les plats s'affiche. Le plat a été créé avec Succès. NB : la possibilité d’associer une image au plat s’offre à la création du plat sinon des images par défaut s’affichent. |  |
| CM-2 |  | Ne pas remplir les champs du formulaire et Cliquer sur Enregistrer |  | Un message avec les champs requis (en rouge) s'affiche. |  |
| CM-3 | Se connecter au compte de l'administrateur cantine, dans le menu Menus, cliquer sur Ajouter un menu | Renseigner le formulaire de création de menus et Cliquer sur Enregistrer. Laisser le bouton Menu B désactivé |  | La liste de tous les menus s'affiche. Le menu A a été créé avec Succès. |  |
|  |  | Activer le bouton Menu B. Renseigner le formulaire de création et Cliquer sur Enregistrer |  | La liste de tous les menus s’affiche. Le menu B a été avec Succès |  |
| CM-4 |  | Ne pas remplir les champs du formulaire et Cliquer sur Enregistrer |  | Un message avec les champs requis (en rouge) s'affiche. |  |
| CM-5 |  | Dans le formulaire de création de menu, cliquer sur le champ date |  | Le calendrier s’affiche, et toutes les dates antérieures au jours en cours sont grisées. On ne peut pas créer de menu pour une date passée |  |
| MM |  | Modification d’un menu |  |  |  |
| MM-1 | Se connecter au compte de l'administrateur cantine, dans le menu Plats, cliquer sur le bouton Modifier | Le formulaire de modification s’affiche avec les informations pour la modification |  | Un message affiche que les informations du plat ont été modifié avec succès. |  |
| CIM |  | Consultation des informations d’un menu |  |  |  |
| CIM-1 | Se connecter avec un compte utilisateur ou admin, Cliquez sur le menu Passer une commande. |  |  | Les informations concernant le menu de la semaine s’affichent. L’utilisateur a la possibilité de passer une commande pour le jour en cours avant 10h et pour les jours suivants. NB : L’admin cantine, l’opérateur cantine et le top manager ne sont pas concernés par cette opération. |  |
| CIM-2 | Se connecter au compte de l’admin fonctionnel dans le menu Journalier, Cliquer sur le bouton Consulter |  |  | La liste des utilisateurs ayant effectué une commande pour le jour s’affiche NB : L’admin fonctionnel a la possibilité d’exporter les informations à ce niveau |  |
| CIM-3 | Se connecter au compte de l’admin fonctionnel dans le menu Hebdomadaire, Cliquer sur le bouton Consulter |  |  | La liste des utilisateurs ayant effectué une commande pour la semaine s’affiche NB : L’admin fonctionnel a la possibilité d’exporter les informations à ce niveau |  |
| SM |  | Suppression d’un menu |  |  |  |
| SM -1 | Se connecter au compte de l'administrateur cantine, dans le menu Plats, cliquer sur le bouton Supprimer |  |  | Si le plat n’est pas lié à un menu, le bouton supprimer apparait et la possibilité est offerte de supprimer le plat sinon, le bouton supprimer est masqué. |  |
| SM-2 | Se connecter au compte de l'administrateur cantine, dans le menu Menus, cliquer sur le bouton Supprimer |  |  | Si le menu n’a pas de commande, le bouton supprimer apparait et la possibilité est offerte de supprimer le menu, sinon le bouton supprimer est masqué. |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

# MODULE 5 : GESTION DES COMMANDES

## Test fonctionnel : CRUD commande – créer, modifier, lister, consulter, Supprimer

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC |  | Passer une commande |  |  |  |
| PC-1 | Se connecter avec un compte utilisateur ou admin, Cliquez sur le menu Passer une commande. | Dans le menu qui s’affiche, ajouter le plat du jour choisit au panier et Commander. |  | La commande est prise en compte si elle est effectuée avant 10h sinon l’utilisateur ira passer sa commande chez l’admin Rh ou l’opérateur cantine. NB : le quota d’une commande passée se décrémente à 10h |  |
| PC-2 |  | Dans le menu qui s’affiche, ajouter les plats de la semaine choisit au panier et Valider le panier. |  | La commande de la semaine est prise en compte s’il n’est pas encore 10h (pour le jour en cours) et si l’utilisateur n’a aucune autre commande en cours. NB : L’utilisateur peut retirer des plats de son panier avant de commander. |  |
| PC-3 | Se connecter avec un compte utilisateur gendarme, Cliquez sur le menu Passer une commande | Dans le menu qui s’affiche, ajouter le/les plat(s) du jour choisit, en précisant la période pour chaque plat, au panier et Commander |  | Les commandes sont prises en compte si elles sont effectuées avant 10h sinon l’utilisateur ira passer ses commandes chez l’admin Rh ou l’opérateur cantine. NB : le quota d’une commande passée se décrémente à 10h |  |
| MC |  | Modification d’une commande |  |  |  |
| MC-1 | Se connecter avec un compte utilisateur ou gendarme, Cliquez sur le menu Mes commandes. | Choisir la commande à modifier et Cliquer sur le bouton Changer l’heure |  | Si la commande à modifier est celle du jour en cours et qu’il n’est pas 10h, l’heure peut être modifié (jour ou nuit). Sinon le bouton changer l’heure est masqué automatiquement et l’heure par défaut de la commande de l’utilisateur est prise en compte dans le système. |  |
| MC-2 | Se connecter au compte de l’admin Cantine, et modifier un menu |  |  | Toutes les commandes liées au menu sont suspendues, et les utilisateurs ayant commandé des plats de ce menu reçoivent une notification par email afin de commander à nouveau |  |
| LC |  | Listage/consultation des commandes |  |  |  |
| LC-1 | Se connecter avec un compte utilisateur, Cliquez sur le menu Mes commandes. |  |  | La liste des commandes de l’utilisateur s’affiche. |  |
| SC |  | Suppression d’une commande |  |  |  |
| SC-1 | Se connecter avec un compte utilisateur, Cliquez sur le menu Mes commandes. | Choisir la commande à supprimer et Cliquer sur le bouton Annuler. |  | Si la commande à supprimer est celle du jour en cours et qu’il n’est pas 10h, la commande est supprimée avec succès. Sinon le bouton supprimer est masqué automatiquement et la commande de l’utilisateur est prise en compte dans le système. Idem pour le cas d’un utilisateur gendarme NB : Les commandes pour les jours à venir peuvent être supprimés sans contrainte. |  |
| CPT |  | Commande pour un tiers |  |  |  |
| CPT-1 | Se connecter à l’application mobile avec le compte de l’opérateur cantine ou l’admin Rh. Cliquez sur Commander pour un tiers NB : L’admin Rh peut aussi commander pour un tiers. | L’opérateur cantine ou l’admin Rh choisit le plat de l’utilisateur et scanne sa carte pour confirmer la commande. |  | Si l’utilisateur n’a pas de commande du jour en cours et à un quota actif, sa commande est acceptée par le système, sinon elle n’est pas prise en compte. Si la commande est effectuée après 10h, le quota de l’utilisateur se décrémente automatiquement. NB : une commande effectuée pour un tiers après 10 h ne peut être ni modifier, ni annuler. La fonctionnalité Commander pour un tiers n’est pas valide pour les utilisateurs de la famille B et les utilisateurs de type Gendarmes |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☒ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

## Test fonctionnel : Validation de commande

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPD |  | Pointage petit déjeuner |  |  |  |
| PPD-1 | Se connecter à l’application mobile avec le compte de l’opérateur cantine. Cliquez sur Pointage petit déjeuner. | L’utilisateur utilise sa carte NFC RFID pour pointer. |  | Si l’utilisateur n’a pas encore pointé pour le jour, un message de validation s’affiche ; sinon un message d’erreur stipulant que l’utilisateur a déjà pointé s’affiche. |  |
| PPD-2 |  | Un utilisateur créé le même jour dans le système utilise sa carte NFC RFID pour pointer. |  | Si l’utilisateur n’a pas encore pointé pour le jour, un message de validation s’affiche ; sinon un message d’erreur stipulant que l’utilisateur a déjà pointé s’affiche. |  |
| PPD-3 |  | Un utilisateur de la famille B utilise sa carte NFC RFID pour pointer |  | Un message d’erreur lui stipulant qu’il n’a pas droit au petit déjeuner est affiché sur le terminal de l’opérateur cantine |  |
| PPD-4 |  | Un utilisateur à qui l’accès au petit déjeuner a été décoché lors la création ou de la modification de son compte utilise sa carte NFC RFID pour pointer |  | Un message d’erreur lui stipulant qu’il n’a pas droit au petit déjeuner est affiché sur le terminal de l’opérateur cantine |  |
|  | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Utilisateurs. | Sélectionner un utilisateur de famille A, B ou utilisateur types Gendarme ; Cliquez sur Modifier Cocher ou décocher l’option « le collaborateur a droit au petit déjeuner » |  | L’utilisateur a qui le droit est donné ou retiré peut pointer ou non au petit déjeuner chez l’opérateur Cantine |  |
| PD |  | Pointage déjeuner |  |  |  |
| PD-1 | Se connecter à l’application mobile avec le compte de l’opérateur cantine. Cliquez sur Pointage déjeuner | L’utilisateur utilise sa carte NFC RFID pour pointer. |  | Si l’utilisateur n’a pas encore pointé pour le jour et qu’il a effectué une commande, un message de validation s’affiche ; sinon un message d’erreur stipulant que l’utilisateur a déjà pointé ou qu’il n’a pas de commande pour ce jour s’affiche. |  |
| PD-2 |  |  |  | Si la carte de l’utilisateur n’est pas enregistrée dans le système, un message d’erreur s’affiche. |  |
| PD-3 |  | Un utilisateur de la famille B utilise sa carte NFC RFID pour pointer |  | Si l’utilisateur n’a pas encore pointé pour le jour, un message de validation s’affiche ; sinon un message d’erreur stipulant que l’utilisateur a déjà pointé ou qu’il n’a pas de commande pour ce jour s’affiche. NB : L’utilisateur de famille B a un menu prédéfini qui lui ai assigné et il n’a pas accès à la plateforme Web pour commander |  |
| PD-4 |  | L’utilisateur de type Gendarme utilise sa carte NFC RFID pour pointer. |  | Si l’utilisateur n’a pas encore pointé pour le jour et qu’il a effectué une commande, un message de validation s’affiche ; sinon un message d’erreur stipulant que l’utilisateur a déjà pointé ou qu’il n’a pas de commande pour ce jour s’affiche. NB : Ce type d’utilisateur a la possibilité de pointer deux fois car il peut commander deux plats |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

# MODULE 6 : REPORTING

## Test fonctionnel : Reporting

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR |  | Afficher le reporting |  |  |  |
| AR-1 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Reporting. |  |  | L’historique des pointages petit déjeuner et déjeuner s’affiche. |  |
| AR-2 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Journalières. |  |  | La liste de toutes les commandes du jour s’affiche avec la possibilité d’afficher les personnes qui ont commandés. |  |
| AR-3 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Hebdomadaires. |  |  | La liste de toutes les commandes de la semaine s’affiche avec la possibilité d’afficher les personnes qui ont commandés. |  |
| AR-4 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Petit déjeuner | Manipuler les filtres pour afficher les données selon la période choisie. |  | La liste de tous les pointages petit déjeuner s’affiche en fonction du filtre sélectionné. |  |
| AR-5 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Déjeuner | Manipuler les filtres pour afficher les données selon la période choisie et le statut des commandes. |  | La liste de reporting Déjeuner s’affiche en fonction du filtre sélectionné. |  |
| AR-6 | Se connecter à l’application mobile avec le compte de l’opérateur cantine. Cliquez sur Historique des badges |  |  | L’historique des commandes réceptionnées s’affiche. |  |
| AR-7 | Se connecter en tant que Top Manager, dans le menu Reporting Macro. | Manipuler les filtres pour afficher les données selon la période choisie. |  | La liste de reporting macro s’affiche en fonction du filtre sélectionné. |  |
| AR-8 |  | Sélectionner un utilisateur et cliquer sur le bouton Consulter l’historique des cartes. |  | L’historique d’utilisation de la carte s’affiche avec les détails (date, antécédant d’utilisateur) |  |
|  | NB : Les exports AR-1 peuvent être aussi effectués par les profils Admin Rh, Admin Fonctionnel et Admin cantine Les exports AR-2 – AR6 peuvent être aussi effectués par les profils Admin Rh, Admin Fonctionnel, Admin Technique et Admin cantine |  |  |  |  |
| EE |  | Exporter les états |  |  |  |
| EE-1 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Utilisateurs. | Cliquer sur la case à cocher puis Exporter ou Exporter le quota. |  | La liste des utilisateurs est exportée avec succès. |  |
| EE-2 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Journalier ou Hebdomadaire. | Cliquer sur Exporter. |  | La liste des commandes du jour est exportée avec succès. NB : Les exports se font par plat commandé et par jour |  |
| EE-3 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Petit déjeuner. | Appliquer le filtre de la période souhaitée et cliquer sur Exporter |  | Le reporting de petit déjeuner est exportée avec succès. |  |
| EE-4 | Se connecter en tant qu'admin fonctionnel, dans le menu Déjeuner. | Appliquer les filtres souhaités ou non, et cliquer sur Exporter |  | Le reporting de déjeuner est exportée avec succès. |  |
| EE-5 | Se connecter en tant qu'admin Rh, dans le menu Historique des recharges. | Appliquer les filtres souhaités ou non, et cliquer sur Exporter |  | L’historique des recharges est exportée avec succès. |  |
|  | NB : Les exports EE-1 à EE-4 peuvent être aussi effectués par les profils Admin Rh, Admin Fonctionnel, Top Manager et Admin cantine. |  |  |  |  |
| EE-6 | Se connecter en tant qu'admin cantine, dans le menu Menu A ou Menu B | Appliquer le filtre sur le type de menu, et/ou la periode et cliquer sur Exporter |  | La liste des menus est exportée avec succès. |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |

## Test fonctionnel : Paramétrage du système

| ID | Initialisation | Procédure | Données | Résultat attendu | OK ? (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRP |  | Création de rôle et permission |  |  |  |
| CRP-1 | Se connecter au compte de l’admin Technique, Cliquer sur Rôle et permission. | Sélectionner un rôle et cliquer sur modifier Paramétrer le rôle selon le besoin (retirer ou ajouter des permissions) puis cliquer sur Enregistrer. |  | Le rôle affiche les nouvelles permissions. |  |
| BS |  | Boîte à suggestions |  |  |  |
| BS-1 | Se connecter à un compte Utilisateur, dans le menu Boite à suggestions. | Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter une suggestion puis Enregistrer. |  | La suggestion est enregistrée avec succès. NB : L’utilisateur a la possibilité de modifier ou supprimer une suggestion. Le profil Top Manager ne peut que voir les suggestions. L’admin technique ne peut voir que les suggestions en rapport avec l’amélioration de l’application. |  |
| BS-2 | Se connecter au compte de l’admin fonctionnel, dans le menu Boite à suggestions. | La liste de toutes les suggestions s’affiche. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter une suggestion puis Enregistrer. |  | La suggestion est enregistrée avec succès dans la liste des suggestions. |  |
|  |  | Paramétrage |  |  |  |
| P-1 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel dans le volet paramétrage, Cliquez sur le menu Départements puis sur Créer un département | Ajouter le nom du nouveau département puis enregistrer |  | La liste de tous les départements s'affiche. Le département a été créé avec Succès NB : Le département crée s’affiche automatiquement dans la liste des départements du formulaire de création de compte utilisateur. |  |
| P-2 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel dans le volet paramétrage, Cliquez sur le menu Départements et sélectionner le département à modifier. | Le formulaire de modification s’affiche avec les informations pour la modification. |  | Un message affiche que le département a été modifié avec succès. Et la mise à jour est enregistré dans la liste des departements |  |
| P-3 | Se connecter au compte de l'administrateur fonctionnel dans le volet paramétrage, Cliquez sur le menu Départements et sélectionner le département à supprimer |  |  | Si le département n’a pas d’employés rattachés, le bouton supprimer s’affiche et on peut le supprimer. S’il a au moins un employé rattaché, le bouton supprimer est masqué et l’on ne peut pas le supprimer. |  |
|  | Les scénarii ci-dessus de paramétrage du menu département sont aussi valables pour les menu Sociétés, Types d’utilisateurs, Méthodes de paiement et Catégories professionnelles. NB : Le paramétrage P-1 à P3-4 peuvent être aussi effectués par les profils Admin Technique. |  |  |  |  |

(1) ("OK", "NA" pour non applicable ou description du problème)

Rapport de test

| Testé par |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date |  |  |
| Disponibilité | ☐ Excellente ☐ Bonne | ☐ Moyenne ☐ Faible |
| Conformité | ☐ Conforme | ☐ Non conforme |
| Commentaires |  |  |